СПРАВКА
о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2026 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах
За III квартал 2026 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2026 года

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	План 
	Факт

	1
	Количество многоквартирных домов в том числе:
	шт.
	892
	378

	2
	Общая площадь многоквартирных домов
	кв. м
	1 472 101,51
	614 420,62

	3
	Общее количество работ (услуг), в том числе:
	шт.
	2 239
	1 223

	3.1
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	шт.
	55
	32

	3.2
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	шт.
	33
	18

	3.3
	ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
	шт.
	150
	

	3.4
	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	шт.
	33
	9

	3.5
	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	шт.
	17
	3

	3.6
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	шт.
	68
	13

	3.7
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	шт.
	21
	17

	3.8
	ремонт крыши
	шт.
	360
	205

	3.9
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	шт.
	63
	5

	3.10
	ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада
	шт.
	197
	93

	3.11
	ремонт фундамента многоквартирного дома
	шт.
	62
	28

	3.12
	разработка проектной документации
	шт.
	575
	505

	3.13
	строительный контроль
	шт.
	605
	295





