«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  В.Н.Челомин

«_____» ______________ 201____ г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2015-2016 г.г.

(в редакции краткосрочного плана капитального ремонта, утверждённой постановлением правительства Нижегородской области №477 от «03» июля 2017 г.)

за IV квартал 2017 года (накопительно)

по состоянию на «1» января 2018 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1532 | 704 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 4 470 491,8 | 1 365 293,3 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 5327 | 3260 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 573 | 289 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 118 | 91 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 1 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 335 | 123 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 17 | 8 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 387 | 137 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 215 | 19 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 631 | 398 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 79 | 36 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 264 | 202 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | - |  |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 16 | 8 |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | - |  |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | 2 |  |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 1338 | 1266 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 1351 | 683 |

СОГЛАСОВАНО

| Заместитель генерального директора по управлению Программой капитального ремонта | _______________ В.В. Никифоров |
| --- | --- |
| ВРИО начальника управления подготовки производства и договорной работы | _______________ Е.А.Логинова |

СОСТАВЛЕНО:

| Инженер 1 категории отдела планирования и подготовки технической документации | _______________ А.Н. Евлампьева |
| --- | --- |