«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  Д.П. Гнатюк

«_____» ______________ 201____ г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-73/19П/од от 31.10.2019) на 2018 г.

За IV квартал 2019 года (накопительно)

по состоянию на «01» января 2020 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1 090 | 866 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 4 117 899,2 | 3 593 152,8 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 3 669 | 3 444 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 276 | 225 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 199 | 173 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 7 | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 215 | 175 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 60 | 40 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 253 | 198 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 265 | 259 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 297 | 267 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 84 | 67 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 300 | 272 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 5 | 5 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 35 | 31 |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 765 | 936 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 908 | 796 |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора финансам

и экономическому развитию                                                          _________________         И.А. Лукьянова

Начальник производственно-экономического управления           _________________         Е.А.Логинова