Сведения

о проведении контрольных мероприятий в отношении Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных в Нижегородской области» в 2019 году

1. Управление Федерального казначейства по Нижегородской области в соответствии с приказом Управления от 13.06.2019 № 522 , в период с 17.06.2019 по 26.07.2019 в отношении НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД» проведена плановая выездная проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в 2018 году.

Проведенными контрольными мероприятиями выявлены следующие нарушения:

- Нарушены сроки представления в государственную жилищную инспекцию Нижегородской области отчетов, а именно сведений о многоквартирных домах (далее – МКД), собственники помещений которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора по состоянию на 01.03.2018; сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, сведений о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете, срок задержки 1 день.

- Не завершены в полном объеме, а в отдельных случаях не выполнены запланированные на 2018 год работы по капитальному ремонту общего имущества в 715 МКД, общей площадью 2 262 417,26 кв.м, на общую сумму 5 121 198 567,57 рублей, в том числе в 150 МКД, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах, площадью 902 303,07 кв.м на сумму 698 849 385,37 рублей.

28.08.2019 в адрес Фонда поступило Представления об устранении выявленных нарушений требования законодательства Российской Федерации от 27.08.2019 № 32-22-32/19-6526.

16.12.2019 в адрес Управления Федерального казначейства по Нижегородской области направлена информация о рассмотрение Представления об устранения нарушений требований законодательства Российской Федерации.

2. Государственной жилищной инспекцией по Нижегородской области в адрес НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта МКД» направлено 5 Предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований/лицензионных требований/законодательства Российской Федерации о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Региональным оператором проведены соответствующие мероприятия, направленные на их недопущения.