СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2017-2019 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-73/19П/од от 31.10.2019) на 2019 г.

За III квартал 2020 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2020 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 794 | 655 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 753 082,5 | 1 415 480,4 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 1 585 | 1 300 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 97 | 76 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 63 | 48 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 10 | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 79 | 52 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 19 | 9 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 89 | 67 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 35 | 21 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 115 | 94 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 11 | 2 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 79 | 60 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 1 | - |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 12 | - |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | - | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 738 | 725 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 237 | 146 |