СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-158/20П/од от 13.07.2020) на 2020 г.

За III квартал 2020 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2020 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1 594 | 112 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 4 923 525,89 | 304 953,02 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 5 076 | 852 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 464 | 93 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 303 | 67 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 21 | - |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 421 | 61 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 77 | 10 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 423 | 73 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 282 | 41 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 455 | 116 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 104 | 16 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 396 | 74 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 16 | 1 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 72 | 9 |
| 3.13 | ремонт системы дымоудаления | шт. | 3 | - |
| 3.14 | установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления коммунальных ресурсов (УУ, УР) | шт. | - | - |
| 3.15 | разработка проектной документации | шт. | 602 | 164 |
| 3.16 | строительный контроль | шт. | 1 437 | 127 |