«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  Д.П. Гнатюк

«_____» ______________ 2021 г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-483/20П/од от 29.12.2020) на 2020 г.

За I квартал 2021 года (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2021 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1 036 | 967 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 3 569 005,45 | 3 336 191,64 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 2 515 | 2 390 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 198 | 189 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 105 | 104 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. |  |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 110 | 103 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 21 | 16 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 128 | 127 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 194 | 169 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 249 | 241 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 31 | 31 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 194 | 188 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 7 | 7 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 16 | 16 |
| 3.13 | разработка проектной документации | шт. | 497 | 476 |
| 3.14 | строительный контроль | шт. | 765 | 723 |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора финансам

и экономическому развитию                                                          _________________         И.А. Лукьянова

Начальник производственно-экономического управления           _________________         Е.А.Логинова