«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  Д.П. Гнатюк

«_____» ______________ 2021 г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области № 329-483/20П/од от 29.12.2020) на 2021 г.

За I квартал 2021 года (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2021 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1620 | 87 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 3 914 438,10 | 472 413,35 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 6077 | 502 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 554 | 52 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 421 | 18 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 128 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 615 | 24 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 100 | 3 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 637 | 22 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 115 | 61 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 489 | 39 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 127 | 5 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 614 | 30 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 4 | 1 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 184 | 8 |
| 3.13 | разработка проектной документации | шт. | 485 | 148 |
| 3.14 | строительный контроль | шт. | 1604 | 91 |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора финансам

и экономическому развитию                                                          _________________         И.А. Лукьянова

Начальник производственно-экономического управления           _________________         Е.А.Логинова