«УТВЕРЖДАЮ»

Врио генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области»

______________________  И.А.Лукьянова

«_____» ______________ 2021 г.

СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-161/21П/од от 22.06.2021) на 2021 г.

За III квартал 2021 года (накопительно)

по состоянию на «01» октября 2021 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 1634 | 215 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 3 951 705,67 | 902 722,03 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 6124 | 1173 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 555 | 138 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 421 | 42 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 128 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 616 | 67 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 101 | 10 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 638 | 54 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 115 | 83 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 495 | 112 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 128 | 11 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 630 | 126 |
| 3.11 | замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | шт. | 4 | 1 |
| 3.12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 187 | 12 |
| 3.13 | разработка проектной документации | шт. | 487 | 304 |
| 3.14 | строительный контроль | шт. | 1619 | 213 |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по

управлению программой КР МКД                                                     _________________        А.А.Ефремов

Начальник производственно-экономического управления           _________________         Е.А.Логинова

Заместитель начальника производственно-

экономического управления                                                             _________________         А.Е.Белякова

СОСТАВЛЕНО:

Исполнитель:

Инженер 1 категории отдела планирования и

подготовки технической документации                                          _________________         Е.С.Резчикова