СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2020-2022 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-396/21П/од от 13.12.2021) на 2022 г.

За I квартал 2022 года (накопительно)

по состоянию на «01» апреля 2022 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 2 274 | 46 |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 5 265 778,72 | 132 521,36 |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 12 227 | 210 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 953 | 21 |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 841 | 2 |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 886 | 0 |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 1060 | 11 |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 304 | 3 |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 1214 | 6 |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 70 | 1 |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 893 | 44 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 611 | 4 |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 1082 | 33 |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 876 | 1 |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 1233 | 56 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 2204 | 28 |