СПРАВКА

о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2023-2025 г.г.

(в редакции приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-289/22П/од от 30.09.2022) на 2023 г.

За II квартал 2023 года (накопительно)

по состоянию на «01» июля 2023 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество многоквартирных домов в том числе: | шт. | 237 |  |
| 2 | Общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 1 216 539,09 |  |
| 3 | Общее количество работ (услуг), в том числе: | шт. | 1 036 | 23 |
| 3.1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | шт. | 78 |  |
| 3.2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | шт. | 47 |  |
| 3.3 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | шт. | 51 |  |
| 3.4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | шт. | 46 |  |
| 3.5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | шт. | 17 |  |
| 3.6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | шт. | 39 |  |
| 3.7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | шт. | 11 |  |
| 3.8 | ремонт крыши | шт. | 93 | 1 |
| 3.9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | шт. | 34 |  |
| 3.10 | ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | шт. | 118 |  |
| 3.11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | шт. | 30 |  |
| 3.12 | разработка проектной документации | шт. | 236 | 22 |
| 3.13 | строительный контроль | шт. | 236 |  |