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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2014 г. N 409

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 09.04.2015 N 198, от 07.10.2015 N 645, от 20.11.2015 N 753,
от 28.06.2016 N 394, от 12.10.2016 N 694, от 19.01.2017 N 18,
от 09.11.2017 N 793, от 01.08.2018 N 561, от 01.03.2019 N 117,
от 24.09.2019 N 683, от 21.02.2020 N 154, от 14.12.2021 N 1153,
от 22.05.2023 N 428, от 04.02.2025 N 67,
с изм., внесенными решением Нижегородского областного суда
от 18.07.2017 N 3а-255/17,
апелляционным определением Верховного Суда РФ
от 22.11.2017 N 9-АПГ17-21)
	



В соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2025 N 67)
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области.
(п. 1 в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 04.02.2025 N 67)
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора
В.П.ШАНЦЕВ





Утвержден
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 20 июня 2014 г. N 409

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 04.02.2025 N 67)
	



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области" (далее - Закон), определяет процедуру подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области (далее - краткосрочные планы), требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области (далее - орган местного самоуправления) и собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них.
2. Краткосрочные планы утверждаются в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области (далее - региональная программа капитального ремонта), конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее также - капитальный ремонт), определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.
3. Краткосрочные планы подготавливаются и утверждаются сроком на три года (далее - период реализации краткосрочного плана) с распределением по годам в пределах указанного срока.
    4. Краткосрочные планы формируются исходя из принципов, предусмотренных
                                                                          1
частью  7.1  статьи  168 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3
статьи 15 Закона.
5. Подготовка и утверждение краткосрочных планов включает:
1) формирование органами местного самоуправления проектов краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального округа, городского округа Нижегородской области (далее - краткосрочные планы муниципальных образований Нижегородской области), и направление их на согласование в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее - Министерство);
2) формирование Министерством проекта регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта (далее - региональный краткосрочный план) на основании проектов краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области, согласованных Министерством;
3) утверждение органами местного самоуправления согласованных Министерством краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области;
4) утверждение Министерством регионального краткосрочного плана.
6. Проекты краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области разрабатываются органами местного самоуправления по форме, утвержденной Министерством, и направляются в Министерство до 1 декабря года, предшествующего периоду реализации краткосрочного плана.
При формировании краткосрочных планов учитываются:
- сроки проведения капитального ремонта и виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенные региональной программой капитального ремонта;
- информация о техническом состоянии многоквартирных домов, в том числе полученная по результатам обследования технического состояния многоквартирных домов;
- планируемые источники финансирования капитального ремонта, в том числе предусмотренные в областном и (или) местном бюджетах средства государственной и (или) муниципальной поддержки;
- стоимость планируемых услуг и (или) работ по капитальному ремонту с учетом установленной в соответствии с законодательством предельной стоимости, локальных сметных расчетов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, выполненных в аналогичных (типовых) многоквартирных домах.
Методическое обеспечение подготовки органами местного самоуправления проектов краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области осуществляется Министерством.
7. Региональный краткосрочный план разрабатывается по форме, установленной Министерством, и утверждается приказом Министерства до 31 декабря года, предшествующего периоду реализации краткосрочного плана.
8. В целях формирования проектов краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области в отношении многоквартирных домов, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, сведения, необходимые для формирования проекта краткосрочного плана, представляются в органы местного самоуправления лицами, уполномоченными собственниками помещений, в срок до 1 ноября года, предшествующего периоду реализации краткосрочного плана муниципального образования Нижегородской области, по форме, установленной Министерством.
9. Внесение изменений в краткосрочные планы муниципальных образований Нижегородской области, а также в региональный краткосрочный план осуществляется по следующим основаниям:
1) внесение изменений в региональную программу;
2) изменение видов, сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по основаниям, предусмотренным законодательством;
3) изменение размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, изменение стоимости запланированных услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
4) уточнение иных сведений, предусмотренных региональным краткосрочным планом;
    5)  учет  случаев  проведения  капитального  ремонта общего имущества в
многоквартирном   доме   в   целях  восстановления  технического  состояния
                                                               1
многоквартирного  дома  в  порядке,  предусмотренном  частью  6   статьи 18
Закона,  в  объеме,  необходимом  для  ликвидации  последствий аварии, иной
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
10. Информация о краткосрочных планах подлежит обязательному размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 8 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Министерство обеспечивает размещение регионального краткосрочного плана и изменений в него на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после вступления в силу приказа Министерства об утверждении регионального краткосрочного плана (изменений в него).
Органы местного самоуправления обеспечивают размещение краткосрочных планов муниципальных образований Нижегородской области и изменений в них на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после вступления в силу соответствующих муниципальных правовых актов об утверждении краткосрочных планов муниципального образования Нижегородской области (изменений в них).
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