СПРАВКА
о количестве выполненных работ и оказанных услуг по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области на 2026 г., с учетом работ незавершенных в предыдущих периодах
За II квартал 2026 года (накопительно)

по состоянию на «01» июля 2026 года

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	План 
	Факт

	1
	Количество многоквартирных домов в том числе:
	шт.
	1 140
	59

	2
	Общая площадь многоквартирных домов
	кв. м
	2 078 616,17
	105 481,66

	3
	Общее количество работ (услуг), в том числе:
	шт.
	2 639
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	3.1
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	шт.
	64
	1

	3.2
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	шт.
	40
	

	3.3
	ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения
	шт.
	383
	

	3.4
	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения
	шт.
	47
	2

	3.5
	ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
	шт.
	27
	

	3.6
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	шт.
	95
	2

	3.7
	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативных срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
	шт.
	22
	

	3.8
	ремонт крыши
	шт.
	349
	5

	3.9
	ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	шт.
	65
	

	3.10
	ремонт и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада
	шт.
	221
	3

	3.11
	ремонт фундамента многоквартирного дома
	шт.
	68
	

	3.12
	разработка проектной документации
	шт.
	625
	201

	3.13
	строительный контроль
	шт.
	633
	2





